## Slide 1
24.11.2019, Bad Homburg
ADFC-HessenForum 2019
Radwege-Offensive im Masterplan Mobilität FrankfurtRheinMain
Umsetzung von Radschnellwegen – möglichst schnell
Rouven Kötter, Mobilitätsdezernent
Regionalverband FrankfurtRheinMain

## Slide 2
Was ist der Masterplan Mobilität FrankfurtRheinMain?
Fahrplan, der die Mobilitäts- und Verkehrswende in der Region einleiten soll
setzt klare Ziele
bündelt Aktivitäten in abgestimmten Zielen und Maßnahmenpaketen
überzeugt, gemeinsam an der raschen Umsetzung der Verkehrswende mitzuwirken
„Jetzt machen und Anstiften zum jetzt machen.“

## Slide 3
Phasen des Masterplans 2019/20
Konkretisierung
Analyse
Beteiligung
Netzwerk
Fahrplan
Januar 2019
Auftakt: Dokumentation
Impulsforum FrankfurtRheinMain
ab März 2019 Orientierender Zeitplan steht und ist im Haus abgestimmt
ab April 2019
Einbindung Kreise und Kommunen
Einbindung Mobilitätsdienstleister und relevante Institutionen
Einbindung der übergeordneten Behörden
Expertengespräche
ab November 2019
Masterplan Mobilität vor Ort
mit 5 Bürgerforen:
NORD
OST WEST SÜD MITTE
2019.Q2
2019.Q1
2019.Q3
2019.Q4
2020.Q1

## Slide 4
Mobilität
für alle
Unnötigen
Verkehr
vermeiden
Nötigen
Verkehr
gestalten
bezahlbar • barrierefrei • erreichbar
direkt • kompakt • bewusst
umweltfreundlich • umweltgerecht • wirtschaftlich
3 zentrale Forderungen für die Mobilitätsentwicklung in FrankfurtRheinMain

## Slide 5
Aktivitäten des Regionalverbands im Radverkehr
Planung der Überörtlichen Fahrradrouten
Prozesskoordinator bei Machbarkeitsstudien
Fördermittelakquise
Unterstützung bei der Vorhabenträgerschaft
Wissenstransfer

## Slide 6
Der Regionalverband und Radschnellwege
Das Ziel
  Etablierung von Radschnellverbindungen in der Region
Wie?
  bisher: Projektmanagement, Wissenstransfer und Öffentlichkeitsarbeit
Warum der Regionalverband?
  Radverkehrsinfrastruktur unterliegt überwiegend der kommunalen Planungshoheit
  im Gegensatz zum Straßen-/Schienenverkehr gibt es keinen regionalen Planungsträger
  Notwendigkeit eines „neutralen“ Akteurs für interkommunale Vorhaben

## Slide 7
Bisherige Radschnellwege-Projekte beim Regionalverband
FRM1: Frankfurt – Darmstadt
  1. Radschnellweg-Projekt in der Region
  Erstellung der Machbarkeitsstudie durch den Regionalverband
  Übergabe an die Regionalparkgesellschaft Südwest GmbH
  Juni 2019 – Fertigstellung des ersten Bauabschnitts
FRM7: Frankfurt – Hanau
  Fertigstellung der Machbarkeitsstudie im September 2019
  aktuell Vorbereitung der nächsten Schritte zur Umsetzung
FRM5: Vordertaunus
  Fertigstellung der Machbarkeitsstudie 1. Quartal 2020

## Slide 8
Radwege-Offensive des Regionalverbands
Verbandskammer-Beschluss vom 19.06.2019
  der Regionalverband wird zukünftig Radwege bauen
Verbandskammer-Beschluss vom 18.09.2019
  Nennung von 11 Einzelmaßnahmen zur Realisierung von Radschnell-/ Raddirektverbindungen und Lückenschlüsse im überörtlichen Fahrradroutennetz

## Slide 9
Potenzialkorridorstudie für Radschnellwege in Hessen, HMWEVW April 2019
Potenzialkorridorstudie für Radschnellwege in Hessen, HMWEVW 2019
Potenziale im Ballungsraum

## Slide 10
Projekte des 1. Maßnahmenpaketes

## Slide 11
Machbarkeitsstudien zu Radschnell- und Raddirektverbindungen
Ziele einer Machbarkeitsstudie
  Prüfung, ob in dem festgelegten Untersuchungsraum eine Radschnell-/Raddirekt-verbindung realisiert werden kann
  Erarbeitung einer Vorzugstrasse mit realistischen Umsetzungschancen
Rahmenbedingungen
  Notwendigkeit eines Projektkoordinators
    Koordinierung des Prozesses (Ausschreibung, Fördermittelbeantragung etc.)
  Erarbeitung der Studie durch ein externes Planungsbüro
  enge Abstimmungen aller Projektpartner durch zwei Ebenen gewährleistet
    Lenkungskreis mit den politischen Vertretern, welcher gemeinsam Meilensteine beschließt
    Arbeitskreis mit VertreterInnen der Fachverwaltungen für die fachliche Unterstützung des Planungsbüros

## Slide 12
Prozess einer Machbarkeitsstudie – Beispiel RSV Hanau - Frankfurt
© AB Stadtverkehr 2019

## Slide 13
Roadmap zur Machbarkeitsstudie
5
  Entscheidung für eine Vorzugstrasse
2
  Beauftragung der Machbarkeitsstudie
3
  Entscheidung für eine Grobtrasse
4
  Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung
1
  Startschuss: Unterzeichnung der Absichtserklärung
6
  Erste Beteiligung der Fachöffentlichkeit
7
  Veröffentlichung der Machbarkeitsstudie
Abstimmungsgespräch mit Kommunen und Kreis im November/Dezember 2019

## Slide 14
Roadmap zur Umsetzung (in Bauabschnitten)
12
  Einholung der Genehmigungen
9
  Beauftragung der Planung
10
  Fertigstellung des Vorentwurfs
11
  Zweite Beteiligung der Fachöffentlichkeit
8
  Erwirkung der politischen Beschlüsse
13
  Fertigstellung der Ausführungsplanung
14
  Beauftragung des Baus
15
  Spatenstich des ersten Bauabschnitts
16
  Eröffnung des ersten Bauabschnitts
  Fertigstellung der Radschnellverbindung
. . .

## Slide 15
Rollenverteilung im Prozess
Regionalverband
  Koordinierung des Prozesses
  verantwortlich für die Abstimmungen innerhalb der Projektgruppe
Kommunen, Kreise, ggf. Hessen Mobil
  fachliche Begleitung der Planungen und des Baus
  Entscheidungsträger im gesamten Prozess
Verbände
  Initiierung von Projekten (s. Beispiel FRM6)
  ggf. fachliche Beratung der kommunalen Fachverwaltungen
  Einbringen von Inhalten im Rahmen der Beteiligungsbausteine
Öffentlichkeit
  Einbringen von Inhalten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung
Fachverwaltung
  Einbringen von Inhalten im Rahmen der TÖB-Beteiligung
  Träger der Genehmigungsprozesse

## Slide 16
Kostenschätzung
Gesamtkosten einer Machbarkeitsstudie
  abhängig von Streckenlänge und integrierte Bausteine (z. B. Bürgerbeteiligung)
  Schätzungswert: 100.000€
  Möglichkeit einer 50%-Förderung
Planungs- und Baukosten
  Erfahrungswerte: ca. 2 Millionen Euro pro Kilometer
  zum Vergleich:
    Straßenbau: Landstraße 5 -10 Mio. Euro/km; Autobahn 6 – 20 Mio. Euro Ausbau Nordmainische S-Bahn 21,9 Mio. Euro

## Slide 17
Förderung
Nahmobilitäts-Richtlinie des Landes Hessens
  Gegenstand der Förderung: „Planungsleistungen in Verbindung mit [dem Bau/Ausbau von Raddirekt- und Radschnellverbindungen]“
Zeitrahmen
  Förderanträge können jederzeit eingereicht werden
  Entscheidungen über die Förderungen erfolgt quartalsweise; Stichtage sind 1. März, 1. September und 30. November
Antragsstellung und Bewilligung
  Hessen Mobil ist die Antragsstelle und prüft die Förderwürdigkeit
  Bewilligung erfolgt nach Beratung mit dem Verkehrsministerium

## Slide 18
Masterplan
Mobilität
FrankfurtRheinMain
Kontaktdaten:
  Rouven Kötter
  Mobilitätsdezernent
  Regionalverband FrankfurtRheinMain
  E-Mail: koetter@region-frankfurt.de